BẢNG BÁO GIÁ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AGENT – SUB-AGENT – SINH VIÊN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạng mục chức năng | Chi tiết công việc | Thời gian (ước lượng) | Chi phí (VNĐ) |
| 1. Đăng ký & Đăng nhập người dùng | Form đăng ký, login, phân quyền 3 loại tài khoản (Agent, Sub-agent, Sinh viên). | 4 ngày | 1.500.000 |
| 2. Quản lý Agent & Sub-agent | - Tạo sub-agent - Giao diện danh sách sub-agent - Phân quyền truy cập - Reset, vô hiệu hoá tài khoản. | 6 ngày | 2.000.000 |
| 3. Quản lý sinh viên | - Tạo sinh viên - Upload hồ sơ - Gán đơn hàng - Xem danh sách phân cấp. | 6 ngày | 2.000.000 |
| 4. Quản lý đơn hàng nghề | - Theo dõi trạng thái đơn hàng - Cập nhật, lịch sử trạng thái. | 5 ngày | 1.500.000 |
| 5. Giao diện Dashboard & Thống kê | Thống kê sinh viên, sub-agent, đơn hàng nghề theo Agent/Sub-agent. | 4 ngày | 1.000.000 |
| 6. Quản lý hồ sơ người dùng | Update thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu, thông báo. | 3 ngày | 1.000.000 |
| 7. Hệ thống phân quyền & UI theo role | Menu & giao diện hiển thị khác nhau cho từng role. | 2 ngày | 800.000 |
| 8. Tìm kiếm & Lọc dữ liệu | Theo tên, email, mã tài khoản. | 2 ngày | 500.000 |
| 9. Tối ưu UX/UI + responsive | Giao diện dễ dùng trên desktop & mobile. | 2 ngày | 700.000 |
| 10. Kiểm thử & sửa lỗi | Test toàn hệ thống trước khi bàn giao. | 3 ngày | 1.000.000 |

Tổng chi phí dự kiến: 12.000.000 VNĐ

Thời gian hoàn thành: 1.5 tháng (khoảng 30–35 ngày làm việc)

Bao gồm:

- Source code đầy đủ

- Hướng dẫn cài đặt + sử dụng

- Hỗ trợ bảo hành 1 tháng sau khi bàn giao

- Có thể triển khai bằng PHP Laravel, Node.js (Express) hoặc WordPress + Plugin tùy chỉnh